Documento de Iniciação do Projeto de Sistema de Gestão Ambiental

Documento de Iniciação do Projeto de Sistema de Gestão Ambiental

Objetivo deste documento

Este documento define o que o projeto de conformidade do Sistema de Gestão Ambiental deve alcançar e os esforços destinados para o seu sucesso.

Orientação Geral

O Projeto de Iniciação é essencial para definir o que seu projeto deve prever e quais seus objetivos e benefícios. Além disso, estabelece abrangência, pressupostos, equipe de trabalho, recursos necessários, etapas e prazos, comunicação interna e externa, documentos e atividades relevantes e avaliação inicial de risco.

É um dos documentos mais importantes, pois define as diretrizes que serão usados para que a organização alcance a conformidade com a legislação pertinente.

Use este documento para obter a confirmação e o compromisso da gerência e da equipe na implementação de processos e procedimentos que garantam a eficácia e cumprimento às ações do Sistema de Gestão Ambiental.

Frequência de Revisão

O Projeto de Iniciação deve ser revisto regularmente durante todo o projeto para garantir que os objetivos permaneçam definidos e que a abordagem seja eficiente e eficaz.

Aviso de Direitos Autorais: Este documento foi criado por Arizen e possui © copyright Arizen, com as exceções a seguir identificadas.

Termos de Licença: Este documento é licenciado e sujeito aos Termos de Licença E-Book Arizen, disponíveis mediante solicitações ou por download em nosso site. Todos os outros direitos são reservados.

AVISO LEGAL:

Os modelos de documentos devem ser usados apenas como “ponto de partida”, para você criar seu próprio documento e aplicar todas as verificações razoáveis antes de usá-lo, estando sob sua responsabilidade a análise e confirmação legal e profissional dos documentos elaborados.

É sua responsabilidade garantir que o conteúdo de qualquer documento criado com base em nossos modelos esteja correto e adequado às suas necessidades, inclusive que esteja em conformidade com as leis relevantes em seu país. Nós não fazemos promessas ou garantias sobre a exatidão, integridade ou adequação dos nossos modelos de documentos. Ao aderir a esse material você expressamente nos exclui e nos isenta de qualquer responsabilidade por qualquer despesa, perda ou dano sofrido em razão do uso dos nossos modelos. Não assumimos nenhum dever de cuidado sobre os nossos modelos de documentos e seus conteúdos ou qualquer expectativa de que este material se adeque às suas necessidades e conformidades, inclusive em casos de distorção, erros ou omissões em seus conteúdos.

Documento de Iniciação do Projeto de Sistema de Gestão Ambiental

01-A-DOC-AMB

| Histórico de Revisão |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor da Revisão | Sumário de Mudanças |

| Distribuição |  |
| --- | --- |
| Nome | Título |

| Aprovação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Posição | Assinatura | Data |

Contexto do Projeto na Organização

A [Nome da empresa] é [fabricante/comerciante/prestadora de serviços] de [descrever a atividade da empresa] de importação e exportação.

O objetivo e orientação estratégica da alta direção é cumprir as leis ambientais e manter a imagem de nossa marca no mercado de forma sustentável, mantendo o perfil de liderança comercial e consequentemente aumentando a margem de lucro.

Ao implementar o sistema de Gestão Ambiental, pretendemos aumentar o nosso volume de negócios, entrando em novos mercados e novos países, desenvolvendo novos produtos, reduzindo o custo de nossa fabricação por modificação de processos e uso otimizado de nossos recursos, produzindo produtos ecologicamente corretos, com a finalidade de cumprir com os requisitos legais aplicáveis ​​a nós.

Listamos nossos objetivos internas e externas, considerando a intenção acima de implementar o sistema de Gestão Ambiental para gerenciá-los e mitigá-los.

Objetivos Internos / Externos:

| Objetivo | Âmbito |
| --- | --- |
| A organização possui mais de [10 anos] de experiência e reputação no mercado, e enxerga a necessidade de cumprir todas as obrigações e ser uma empresa amiga do meio ambiente; | Interno |
| Nosso valor é proporcionar satisfação plena às partes interessadas e comprometidas com o cumprimento de todos os requisitos legais; | Interno |
| Estamos iniciando um processo de criação de novos produtos e/ou prestações de serviços no mercado e precisamos diminuir gradativamente os impactos causados no meio ambiente; | Interno |
| Ter pessoas altamente qualificadas, experientes e comprometidas com a organização. Criando uma baixa rotatividade de funcionários prezando pelo bem-estar do colaborador; | Interno |
| Investir em novos maquinários, produtos, insumos, equipamentos eletrônicos de alta tecnologia, com o objetivo de reduzir os poluentes ao meio ambiente e aumentando a qualidade aos nossos clientes; | Interno / Externo |
| Prezar pelo bom relacionamento com todas as autoridades legais e se manter de acordo com as regulamentações e legislações vigentes que buscam a proteção do meio ambiente; | Externo |
| Estar de acordo com todas as regulamentações, alvarás e licenças de funcionamento para o desenvolvimento de nossa atividade; | Interno |
| Estar em conformidade com as normas do país exportador. Prezar pelas regras do mercado de exportação de produtos e/ou serviços renovando as licenças e conformidades de meio ambiente, saúde e segurança e mais auditorias de terceiros; | Externo |
| Realizar o descarte de resíduos provenientes de nossa atividade, de maneira correta, tanto da parte administrativa quanto da parte operacional, evitando assim a poluição do meio ambiente; | Externo |
| Criar uma equipe responsável pela redução de riscos e reparação de possível problemas que vierem a ocorrer, para que assim comuniquem as autoridades competentes, e saibam como solucionar tal situação; | Externo |
| Fazer a troca consciente dos produtos e insumos utilizados na organização, reduzindo o uso de plástico e/ou outros produtos que não sejam biodegradáveis; | Interno |

[Nota: Acima está a lista de alguns objetivos internos e externos da organização, ficando á critério da organização adequá-los de acordo com seus objetivos individuais.]

Necessidades e Objetivos

Objetivos do Projeto

Os objetivos deste projeto são os seguintes:

Assegurar que [Nome da Organização] esteja em condições de demonstrar conformidade com as legislações e normas vigentes relacionadas com a sustentabilidade ambiental.

Entender, documentar e validar todos os documentos do projeto, onde contém avaliação de lacunas da organização, ações corretivas, políticas de boas práticas e entre outros.

Realizar todas as adequações necessárias na organização, de acordo com os processos e procedimentos estabelecidos neste projeto.

Abrangência

A organização estabeleceu as partes interessadas que são relevantes para a implementação de boas práticas  sistema de gestão ambiental. A lista de todas essas partes interessadas é identificada e listada abaixo.

- Clientes e potenciais clientes;

- Fornecedores;

- Autoridades;

- Usuários finais;

- Colaboradores;

- Acionistas;

- Empresas subsidiárias;

- Meios de comunicação;

[Nota: Acima está a lista de alguns objetivos internos e externos da organização, ficando á critério da organização adequá-los de acordo com seus objetivos individuais.]

As partes interessadas mencionadas acima, serão atingidas pelo Sistema da Gesão Ambiental nas seguintes situações, conforme listado abaixo:

- O cliente ao visitar nosso estabelecimento ou quando realizada a primeira comunicação, além de atender as expectativas do cliente, iremos cumprir com as necessidades de questões ambientais.

- Revisão e adequação à todas as leis ambientais e atualizações aplicáveis ao Sistema de Gestão Ambiental.

- Reunião com clientes e distribuidores, revendedores e outros envolvidos na cadeia de suprimentos pela equipe de marketing, para conscientiização do Sistema de Gestão Ambiental e Sustentabilidade.

- Convidar fornecedores e conversores de trabalho no fornecimento, bem como acompanhamento regular pela equipe de compras.

- [Outros requisitos identificados pela organização]

O Líder de Gestão Ambiental sintetiza todas as necessidades e expectativas da organização, identificando as barreiras, idealizando o plano metodológico para alcançar a conformidade com as leis ambientais, tornado a organização uma empresa mais sustentável e amiga do meio ambiente.

que permitam a e cadastro de regulamentações para os requisitos identificados que precisam ser cumpridos por nós. Seus requisitos e informações são revisados ​​e monitorados por HODs em suas áreas e, se algum requisito específico for identificado, será informado ao coordenador do SGA para tomar outras ações.

Escopo do Sistema de Gestão Ambiental

Para o integral cumprimento do Sistema de Gestão Ambiental, será criado uma série de mecanismos, procedimentos, e políticas de boas práticas que serão implementados na organização, com a finalidade de criar uma nova cultura sustentável, de modo que todo esse conjunto deverá ser desempenhado por todos os colaboradores da empresa, incluindo a alta direção.

Todos o conjunto supracitado, é baseado na ISO 140001:2015, e ainda passará por um rigoroso controle de qualidade, de modo que será aprovado e revisado periodicamente por um indivíduo capacitado, além de ainda desempenhar a função de fiscalização interna na organização para que garanta os cumprimentos com o Sistema de Gestão Ambiental.

A organização estabelece o Sistema de Gestão Ambiental conforme descrito neste manual ambiental, ou seja, além de ser devidamente implementado, ainda será mantido e continuamente melhorado de acordo com os requisitos da ISO 14001: 2015. Após a implementação, as atividades da organização começará receceber um novo processo de desenvolvimento.

Comitê e Equipe do Projeto

Organização do Projeto

O projeto será supervisionado por um Comitê e executado por uma Equipe que terá a responsabilidade pela governança, realização e alcance dos objetivos do programa.

Comitê do Projeto

| Função | Nome | Cargo que Exerce |
| --- | --- | --- |
| Diretor | [Responsável] | [ex. Diretor de RH ou Diretor Financeiro] |
| Gerente | [Responsável] | [ex. Responsável pelo supervisionamento] |
| Consultor Jurídico | [Responsável] | [ex. Consultor/Advogado] |

As funções e responsabilidades são:

Diretor

- Participar de reuniões do comitê do projeto;

- Revisar e aprovar a documentação do projeto;

- Revisar e aprovar os procedimentos desenvolvidos no projeto;

- Aprovar o controle de revisão e alteração do projeto;

- Aprovar a implementação e o encerramento do projeto.

Gerente

- Participar de reuniões do comitê do projeto;

- Gerenciar e fiscalizar a produtividade do projeto;

- Planejar e monitorar o projeto;

- Assumir a responsabilidade por manter os procedimentos e políticas na prática dentro da organização;

- Gerenciar riscos e atividades incompatíveis com o projeto;

- Identificar necessidades de alteração e adequação do projeto;

- Realizar relatórios sobre a comunicação e andamento do projeto;

Consultor Jurídico

- Participar de reuniões do comitê do projeto;

- Representar os interesses da organização, contribuindo com os conhecimentos jurídicos legais;

Equipe do Projeto

As execuções e as entrgas serão realizadas pela Equipe do Projeto, que consistirá nas seguintes pessoas e funções:

| Função | Nome | Cargo que Exerce |
| --- | --- | --- |
| Lider de Implementação | [Responsável] |  |
| Administrador de Projetos | [Responsável] |  |
| Desenvolvedor de Documentos | [Responsável] |  |
| Recursos Humanos | [Responsável] |  |
| Coordenador de Gestão | [Responsável] |  |
| Conselheiro Jurídico | [Responsável] |  |

As funções e resonsabilidades da Equipe do Projeto são as seguintes:

- Encarregar-se pela entrega de um ou mais informações/documentações necessárias;

- Revisar os documentos e entregas do projeto;

- Participar de reuniões do projeto;

- Fornecer informações para a avaliação e gerenciamento do projeto;

- Comunicar com terceiros em sua área de responsabilidade.

Etapas e Prazos

Conforme cronograma geral o projeto será concluído em [data estimada para finalização].

Dentro do cronograma geral estão previstos os seguintes prazos e etapas:

| Etapa | Prazo |
| --- | --- |
| Iniciação do Projeto |  |
| Plano de Comunicação |  |
| Análise de Riscos |  |
| Políticas |  |
| Ouvidoria |  |
| Adequação Contratual |  |
| Avaliação de Impacto |  |
| Procedimento de Emergências |  |
| Auditoria |  |

As reuniões do projeto foram avençadas para a realização no dia [inserir dia de reunião]

Entregas

Os principais documentos a serem entregues e atividades a serem realizadas, são as seguintes:

| Ref. | Entrega | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 01 | Iniciação do Projeto | Estabelecer a equipe de projeto, prazos, etapas, apresentação do briefing, registro de documentação, planejamento do projeto, e o compromisso da alta direção; |
| 02 | Plano de Comunicação | Estabelecer o plano de comunicação da empresa, funções e responsabilidades das pessoas da organização, treinamentos de conscientização; |
| 03 | Análise de Riscos | Analisar a organização como um todo, verificando os riscos ambientais e os aspectos impactados pela atividade, buscando ações corretivas. |
| 04 | Políticas | Instituir políticas de boas práticas na organização; |
| 05 | Ouvidoria | Criar um canal de ouvidoria e denúncias para receber possíveis ocorrências, elogios, reclamações e sugestões; |
| 06 | Adequação Contratual | Adequar os contratos da organização em relação ao meio ambiente; |
| 07 | Avaliação de Impacto | Avaliar os impactos de riscos ao meio ambiente na organização; |
| 08 | Procedimento de Emergências | Instituir um procedimento de emergências e boas práticas; |
| 09 | Auditoria | Procedimento para a realização de auditoria e treinamentos; |

Situação Inicial do Projeto

[Inserir uma cópia do Programa Inicial do Projeto]