Procedimento de Reunião

©Arizen

©Arizen

Aviso de Direitos Autorais:

Este documento foi criado por Tutelas e possui © copyright Tutelas, com as exceções a seguir identificadas.

Termos de Licença:

Este documento é licenciado e sujeito aos Termos de Licença E-Book Tutelas, disponíveis mediante solicitações ou por download em nosso site. Todos os outros direitos são reservados.

AVISO LEGAL:

Os modelos de documentos devem ser usados apenas como “ponto de partida”, para você criar seu próprio documento e aplicar todas as verificações razoáveis antes de usá-lo, estando sob sua responsabilidade a análise e confirmação legal e profissional dos documentos elaborados.

É sua responsabilidade garantir que o conteúdo de qualquer documento criado com base em nossos modelos esteja correto e adequado às suas necessidades, inclusive que esteja em conformidade com as leis relevantes em seu país. Nós não fazemos promessas ou garantias sobre a exatidão, integridade ou adequação dos nossos modelos de documentos. Ao aderir a esse material você expressamente nos exclui e nos isenta de qualquer responsabilidade por qualquer despesa, perda ou dano sofrido em razão do uso dos nossos modelos. Não assumimos nenhum dever de cuidado sobre os nossos modelos de documentos e seus conteúdos ou qualquer expectativa de que este material se adeque às suas necessidades e conformidades, inclusive em casos de distorção, erros ou omissões em seus conteúdos.

Procedimento de Reunião

ESTA PÁGINA DEVE SER REMOVIDA DA VERSÃO FINAL DO DOCUMENTO

Objetivo deste documento

Este documento descreve algumas sugestões para a realização de reuniões, desde a reunião de apresentação da proposta, até a reunião de encerramento.

Orientação Geral

Este documento relaciona um passo à passo de reuniões que devem conter no projeto de implementação, contudo, o andamento do projeto e a efetivação das reuniões devem ser adequadas conforme a realidade da empresa que esta recebendo a implementação, bem como deve estar aliada ao estilo de trabalho do implementador.

Desta forma, utilize este procedimento como base para personalizar a sua forma de implementação, que melhor atenda suas necessidades.

Frequência de Revisão

Recomendamos que este documento seja revisado anualmente, ou conforme a necessidade do advogado/consultor.

Procedimento de Reunião

01-O-DOC-LGPD

| Histórico de Revisão |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor da Revisão | Sumário de Mudanças |

| Distribuição |  |
| --- | --- |
| Nome | Título |

| Aprovação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Posição | Assinatura | Data |

Conteúdo

1	Introdução	6

2	Procedimento para Reunião	7

2.1	Apresentação da Proposta	7

2.2	Reunião Inaugural	7

2.3	Reunião Etapa 01 – Iniciação do Projeto	8

2.4	Reunião Etapa 02 – Comunicação e Treinamento	8

2.5	Reunião Treinamento LGPD	9

2.6	Reunião Etapa 03 – Mapeamento de Dados	9

2.7	Reunião Etapa 04 – Adequação do Site e Aviso de Privacidade	10

2.8	Reunião com Equipe Desenvolvedora do Site	11

2.9	Reunião Etapa 05 – Direito do Usuário	11

2.10	Reunião Treinamento Direito do Usuário	12

2.11	Reunião Etapa 06 – Adequação de Contratos	12

2.12	Reunião Etapa 07 – DPIA	13

2.13	Reunião Realização da DPIA	13

2.14	Reunião Etapa 08 – Transferências Internacionais	14

2.15	Reunião Etapa 09 – Incidentes de Segurança da Informação	14

2.16	Reunião Treinamento Incidentes da Segurança da Informação	15

2.17	Reunião Etapa 10 – Políticas de Segurança da informação	15

2.18	Reunião de Encerramento	15

# Introdução

O projeto de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, requer uma ampla comunicação com o seu cliente, tendo em vista que o advogado/consultor, não detém conhecimento aprofundado da empresa, de modo que a comunicação entre as partes é imprescindível para uma implementação eficaz.

Neste sentido, o projeto de implementação pode ser gerido da forma que melhor atender à empresa sob o processo de implementação, além de atender os interesses do advogado/consultor.

Portanto, o presente documento retrata uma forma de implementação simples, fácil e eficaz, mas que pode ser personalizada conforme o andamento do projeto no plano real.

Posto isto, o procedimento trata desde a primeira reunião com o cliente, até a reunião de finalização e entrega do projeto, passando por cada etapa. Cada etapa requer um planejamento anterior, para que de fato seja eficaz no processo de implementação.

Os seguintes documentos relacionados são relevantes para este procedimento:

- Documento de Iniciação do Projeto

- Planilha de Planejamento de Reuniões

- Apresentação do Briefing

- Apresentação do KickOff

- Apresentação do Status Report

- Procedimento de Kanban

# Procedimento para Reunião

## Apresentação da Proposta

Na grande maioria dos serviços prestados pelo advogado/consultor, nasce do primeiro contato com o cliente, por qualquer meio de comunicação e prospecção que seja, o qual evolui para a apresentação da proposta de honorários e serviço desenvolvido.

Portanto, a reunião de apresentação da proposta é uma das reuniões mais importantes para a efetivação do projeto, tendo em vista que é esse o momento de apresentar qual o trabalho que será desenvolvido, as metodologias aplicadas, valores, forma de pagamento e entre outros.

Para a reunião da apresentação da proposta, é necessário utilizar o documento de Apresentação do Briefing, moldá-lo ao seu projeto e ao serviço que você está prestando, de modo que contenha todas as informações relevantes para o projeto de implementação da LGPD.

Antes ou após à reunião, você poderá enviar ao seu cliente o documento Proposta para Implementação LGPD, de modo que lá contenha de forma resumida algumas delimitações do projeto e seus respectivos valores.

## Reunião Inaugural

Após a apresentação da proposta, om o efetivo fechamento de contrato entre você e seu cliente, é necessário dar início ao projeto. A reunião inaugural da inicio ao projeto, e é necessário estabelecer como será trabalhado, andamento do projeto, delimitação da comunicação, tendo em vista que vocês trabalharão em conjunto por algum tempo.

Sendo assim, utilize a Apresentação KickOff, adequando-a ao início do projeto, incluindo todas as delimitações necessárias, etapas, prazos, primeiros passos, para exibir ao seu cliente.

Além disto, fale um pouco da próxima etapa, o que será trabalhado, as definições de comitê e equipe de projeto, definição de possíveis datas para as próximas reuniões, separação das reuniões de equipe para o prosseguimento do projeto, e as reuniões de comitê para apontamentos do que está de fato sendo feito.

Delimite também a possibilidade de criação de grupo de whatsapp para facilitar a comunicação rápida e pontual, além da gestão do projeto.

Para a gestão do projeto, utilize o documento Procedimento de Gestão de Documentos, disponibilize-o ao seu cliente, de modo que ele faça a criação de pastas na nuvem de maneira que facilite a gestão de documentos da organização e do advogado/consultor. Se preciso, explique a razão de montagem da estrutura de pastas naquele modelo, e como será aplicado na prática.

Para a gestão do projeto, andamento, e estabelecimento de tarefas geradas em ata de reunião, utilize o Procedimento de Kanban. A ferramenta de kanban mais fácil de ser utilizada é o Trello, de modo que você deve explicar ao seu cliente como é feita a gestão do projeto, acompanhamento da evolução, a definição e conclusão de tarefas por meio desta ferramenta.

## Reunião Etapa 01 – Iniciação do Projeto

Antes da reunião de iniciação do projeto, analise os documentos da pasta 01, desenvolva-os com a logomarca de seu cliente, nome e quaquer outra informação pertinente que você tenha conhecimento. Os itens que forem mais específicos, e que requer um conhecimento aprofundado da organização, aponte para que a equipe do projeto de seu cliente preencha.

Defina as tarefas necessárias para demandar o cliente, tais como, formação de comitê e equipe, adequação do documento de iniciação do projeto, avaliação inicial e entre outros.

A reunião deve ser clara, objetiva e separar as tarefas para quem será demandado, além de estabelecer prazos de entrega. Inicie também quais serão os próximos passos.

Na reunião, explique a função de cada documento dentro da organização para a conformidade com a LGPD, e disponibilize os documentos na pasta da nuvem criada pelo cliente, dentro da estrutura pré-estabelecida na reunião inaugural.

Não se esqueça de filtrar os documentos que devem ser entregues ao cliente, tendo em vista que alguns deles são meramente orientativos para a auxiliar você à implementar a LGPD.

## Reunião Etapa 02 – Comunicação e Treinamento

Antes da reunião de comunicação e treinamento, analise os documentos da pasta 02, desenvolva-os com a logomarca de seu cliente, nome e quaquer outra informação pertinente que você tenha conhecimento. Os itens que forem mais específicos, e que requer um conhecimento aprofundado da organização, aponte para que a equipe do projeto de seu cliente preencha.

Utilize a apresentação do status report para fazer um acompanhamento do que foi realizado, o do que esta em atraso, em andamento, e planejados.

Defina as tarefas necessárias para demandar o cliente, tais como, definição dos meios de comunicação para a LGPD, realização do treinamento presencial ou virtual, se o treinamento será disponibilizado na intranet ou se preferem ao vivo, e entre outros.

A reunião deve ser clara, objetiva e separar as tarefas para quem será demandado, além de estabelecer prazos de entrega. Inicie também quais serão os próximos passos.

Na reunião, explique a função de cada documento dentro da organização para a conformidade com a LGPD, e disponibilize os documentos na pasta da nuvem criada pelo cliente, dentro da estrutura pré-estabelecida na reunião inaugural.

Não se esqueça de filtrar os documentos que devem ser entregues ao cliente, tendo em vista que alguns deles são meramente orientativos para a auxiliar você à implementar a LGPD.

## Reunião Treinamento LGPD

Caso a organização escolha a realização do treinamento de forma online/presencial ministrada por você advogado/consultor, é necessário agendar uma data e horário para a realização desses treinamentos com os colaboradores no geral.

Essas questões devem ser definidas com o comitê do projeto. Utilize as apresentações da pasta 02 para realização dos treinamentos.

## Reunião Etapa 03 – Mapeamento de Dados

Antes da reunião de mapeamento de dados, analise os documentos da pasta 03, desenvolva-os com a logomarca de seu cliente, nome e quaquer outra informação pertinente que você tenha conhecimento.

Utilize a apresentação do status report para fazer um acompanhamento do que foi realizado, o do que esta em atraso, em andamento, e planejados.

Essa etapa demanda muita ajuda dos integrantes da organização, tendo em vista que eles que deverão informar os dados que estão sendo coletados, suas finalidades, local de armazenamento e entre outros. Portanto, todos os setores que coletam/tratam dados pessoais, devem ser demandados nessa etapa.

Defina as tarefas necessárias para demandar o cliente, tais como, demandar os setores da empresa que coletam dados, levantamento detalhado de toda a empresa, e entre outros.

A reunião deve ser clara, objetiva e separar as tarefas para quem será demandado, além de estabelecer prazos de entrega. Inicie também quais serão os próximos passos.

Na reunião, explique a função de cada documento dentro da organização para a conformidade com a LGPD, e disponibilize os documentos na pasta da nuvem criada pelo cliente, dentro da estrutura pré-estabelecida na reunião inaugural. Aguarde a devolutiva do mapeamento de dados.

Não se esqueça de filtrar os documentos que devem ser entregues ao cliente, tendo em vista que alguns deles são meramente orientativos para a auxiliar você à implementar a LGPD.

## Reunião Etapa 04 – Adequação do Site e Aviso de Privacidade

Antes da reunião de adequação do site e do aviso de privacidade, analise os documentos da pasta 04, desenvolva-os com a logomarca de seu cliente, nome e quaquer outra informação pertinente que você tenha conhecimento. Os itens que forem mais específicos, e que requer um conhecimento aprofundado da organização, aponte para que a equipe do projeto de seu cliente preencha.

Utilize a apresentação do status report para fazer um acompanhamento do que foi realizado, o do que esta em atraso, em andamento, e planejados.

Defina as tarefas necessárias para demandar o cliente, tais como, convocação da equipe desenvolvedora do site, adequações dos documentos, avaliação de políticas, e entre outros.

A reunião deve ser clara, objetiva e separar as tarefas para quem será demandado, além de estabelecer prazos de entrega. Inicie também quais serão os próximos passos.

Na reunião, explique a função de cada documento dentro da organização para a conformidade com a LGPD, e disponibilize os documentos na pasta da nuvem criada pelo cliente, dentro da estrutura pré-estabelecida na reunião inaugural.

Não se esqueça de filtrar os documentos que devem ser entregues ao cliente, tendo em vista que alguns deles são meramente orientativos para a auxiliar você à implementar a LGPD.

## Reunião com Equipe Desenvolvedora do Site

A reunião com a equipe desenvolvedora do site deve se basear nas adequações necessárias para que o site esteja em conformidade com a LGPD. Isso inclui, a disponibilização de políticas, formulário do direito do usuário, políticas de segurança da informação, e a barra de aceite de cookies.

Portanto, essa reunião ela poderá ser feita ao fim do projeto, quando todos os documentos já estiverem desenvolvidos, ou você pode antecipar a entrega dos documentos para que o site fique adequado de forma mais rápida.

Alinhe as expectativas, e necessidades com seu cliente e com os desenvolvedores do site.

## Reunião Etapa 05 – Direito do Usuário

Antes da reunião de direito do titular de dados, analise os documentos da pasta 05, desenvolva-os com a logomarca de seu cliente, nome e quaquer outra informação pertinente que você tenha conhecimento. Os itens que forem mais específicos, e que requer um conhecimento aprofundado da organização, aponte para que a equipe do projeto de seu cliente preencha.

Utilize a apresentação do status report para fazer um acompanhamento do que foi realizado, o do que esta em atraso, em andamento, e planejados.

Defina as tarefas necessárias para demandar o cliente, tais como, necessidade de inclusão no site, criação de e-mail para canal de comunicação e entre outros.

A reunião deve ser clara, objetiva e separar as tarefas para quem será demandado, além de estabelecer prazos de entrega. Inicie também quais serão os próximos passos.

Na reunião, explique a função de cada documento dentro da organização para a conformidade com a LGPD, e disponibilize os documentos na pasta da nuvem criada pelo cliente, dentro da estrutura pré-estabelecida na reunião inaugural.

Não se esqueça de filtrar os documentos que devem ser entregues ao cliente, tendo em vista que alguns deles são meramente orientativos para a auxiliar você à implementar a LGPD.

## Reunião Treinamento Direito do Usuário

Esta reunião é destinada para que você oriente como o DPO da organização, ou a pessoa responsável pelo cumprimento dessa exigência, pode cumprir com o direito do usuário.

Essa reunião deve conter todas as etapas desde a solicitação do titular de dados, avaliação de validade do pedido e cumprimento. Aliado às etapas do procedimento de cumprimento aos direitos do usuário, é necessário que você ensine também a utilidade de cada documento e ferramenta disponibilizados na etapa 05 do projeto.

## Reunião Etapa 06 – Adequação de Contratos

Antes da reunião de adequação de contratos, analise os documentos da pasta 06, desenvolva-os com a logomarca de seu cliente, nome e quaquer outra informação pertinente que você tenha conhecimento. Os itens que forem mais específicos, e que requer um conhecimento aprofundado da organização, aponte para que a equipe do projeto de seu cliente preencha.

Utilize a apresentação do status report para fazer um acompanhamento do que foi realizado, o do que esta em atraso, em andamento, e planejados.

Defina as tarefas necessárias para demandar o cliente, tais como, levantamento dos contratos, registro de contratos com fornecedores, explicação da dinâmica da organização, demandar o setor jurídico, entre outros.

A reunião deve ser clara, objetiva e separar as tarefas para quem será demandado, além de estabelecer prazos de entrega. Inicie também quais serão os próximos passos.

Na reunião, explique a função de cada documento dentro da organização para a conformidade com a LGPD, e disponibilize os documentos na pasta da nuvem criada pelo cliente, dentro da estrutura pré-estabelecida na reunião inaugural.

Não se esqueça de filtrar os documentos que devem ser entregues ao cliente, tendo em vista que alguns deles são meramente orientativos para a auxiliar você à implementar a LGPD.

## Reunião Etapa 07 – DPIA

Antes da reunião de Avaliação de Impactos, analise os documentos da pasta 07, desenvolva-os com a logomarca de seu cliente, nome e quaquer outra informação pertinente que você tenha conhecimento. Os itens que forem mais específicos, e que requer um conhecimento aprofundado da organização, aponte para que a equipe do projeto de seu cliente preencha.

Utilize a apresentação do status report para fazer um acompanhamento do que foi realizado, o do que esta em atraso, em andamento, e planejados.

Certifique-se que a lei exija a realização da DPIA para esse tipo de empresa, caso não exija, explique ao seu cliente.

Defina as tarefas necessárias para demandar o cliente, tais como, levantamento das áreas que passarão pelo processo da DPIA, levantamento de itens e características pertinentes, e entre outras.

A reunião deve ser clara, objetiva e separar as tarefas para quem será demandado, além de estabelecer prazos de entrega. Inicie também quais serão os próximos passos.

Na reunião, explique a função de cada documento dentro da organização para a conformidade com a LGPD, e disponibilize os documentos na pasta da nuvem criada pelo cliente, dentro da estrutura pré-estabelecida na reunião inaugural.

Não se esqueça de filtrar os documentos que devem ser entregues ao cliente, tendo em vista que alguns deles são meramente orientativos para a auxiliar você à implementar a LGPD.

## Reunião Realização da DPIA

No caso da organização se encaixar nos requisitos da lei para a realização da DPIA, ou mesmo que não seja necessário, é importante a realização dessa reunião para treinar o DPO ou a pessoa responsável por essa função, para que tenha conhecimento da realização da DPIA.

Nesta reunião é importante fazer a DPIA propriamente dita (caso seja exigido em lei), ou que faça a explicação de como deve ser feita na hipótese da necessidade.

Desta forma, na primeira hipótese, essa reunião tem por finalidade a execução da DPIA propriamente dita, nos setores que foram pré-definidos pela consultoria e pelo cliente.

Na segunda hipótese, a reunião tem por finalidade treinar e repassar os conhecimentos da DPIA para o DPO ou alguém destinada à exercer essa função, para que saiba das técnicas e o conhecimento de aplica-las quando for necessário.

## Reunião Etapa 08 – Transferências Internacionais

Antes da reunião de iniciação do projeto, analise os documentos da pasta 08, desenvolva-os com a logomarca de seu cliente, nome e quaquer outra informação pertinente que você tenha conhecimento. Os itens que forem mais específicos, e que requer um conhecimento aprofundado da organização, aponte para que a equipe do projeto de seu cliente preencha.

Utilize a apresentação do status report para fazer um acompanhamento do que foi realizado, o do que esta em atraso, em andamento, e planejados.

A reunião deve ser clara, objetiva e separar as tarefas para quem será demandado, além de estabelecer prazos de entrega. Inicie também quais serão os próximos passos.

Na reunião, explique a função de cada documento dentro da organização para a conformidade com a LGPD, e disponibilize os documentos na pasta da nuvem criada pelo cliente, dentro da estrutura pré-estabelecida na reunião inaugural.

## Reunião Etapa 09 – Incidentes de Segurança da Informação

Antes da reunião de incidentes de segurança da informação, analise os documentos da pasta 09, desenvolva-os com a logomarca de seu cliente, nome e quaquer outra informação pertinente que você tenha conhecimento. Os itens que forem mais específicos, e que requer um conhecimento aprofundado da organização, aponte para que a equipe do projeto de seu cliente preencha.

Utilize a apresentação do status report para fazer um acompanhamento do que foi realizado, o do que esta em atraso, em andamento, e planejados.

Defina as tarefas necessárias para demandar o cliente, tais como, formação de equipe para incidentes, demandar área responsável e entre outros.

A reunião deve ser clara, objetiva e separar as tarefas para quem será demandado, além de estabelecer prazos de entrega. Inicie também quais serão os próximos passos.

Na reunião, explique a função de cada documento dentro da organização para a conformidade com a LGPD, e disponibilize os documentos na pasta da nuvem criada pelo cliente, dentro da estrutura pré-estabelecida na reunião inaugural.

Não se esqueça de filtrar os documentos que devem ser entregues ao cliente, tendo em vista que alguns deles são meramente orientativos para a auxiliar você à implementar a LGPD.

## Reunião Treinamento Incidentes da Segurança da Informação

Essa reunião tem o objetivo de treinar a equipe definida para tratar dos incidentes de segurança da informação, como que deve ser feito e aplicado o procedimento na prática, de modo que explique passo a passo do que de fato deve ser feito diante um incidente.

Explique a função de cada documento e ferramenta, como podem ser colocados na prática.

## Reunião Etapa 10 – Políticas de Segurança da informação

Antes da reunião de políticas de segurança da informação, analise os documentos da pasta 10, desenvolva-os com a logomarca de seu cliente, nome e quaquer outra informação pertinente que você tenha conhecimento. Os itens que forem mais específicos, e que requer um conhecimento aprofundado da organização, aponte para que a equipe do projeto de seu cliente preencha.

Defina as tarefas necessárias para demandar o cliente, tais como, local de disponibilização desses documentos, inclusão dessas políticas no regimento interno da organização, e entre outras.

A reunião deve ser clara, objetiva e separar as tarefas para quem será demandado, além de estabelecer prazos de entrega.

Na reunião, explique a função de cada documento dentro da organização para a conformidade com a LGPD, e disponibilize os documentos na pasta da nuvem criada pelo cliente, dentro da estrutura pré-estabelecida na reunião inaugural.

## Reunião Etapa 11 – Privacy By Design

Essa reunião tem por finalidade treinar e orientar a organização sobre a aplicação do privacy by design, e quais os seus impactos na organização.

Sendo assim, avalie se há algum processo de negócio em criação para que seja aplicado o privacy by design como forma de exemplo, de modo que a organização possa desenvolver sozinho posteriormente.

Mesmo que não haja nenhum processo de negócio em andamento, utilize esta etapa para treinar, explicar e orientar a organização para a realização do privacy by design mesmo após a finalização da implementação da LGPD.

## Reunião de Encerramento

Essa reunião tem por finalidade fazer um apanhado geral do que foi desenvolvido no projeto como um todo, e a entrega do relatório de entrega do projeto, bem como explicar como deve ser feita a manutenção do projeto após a finalização da implementação.